附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 首农集团润枫公园建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京首农东风资产管理有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王 爽 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-84176705 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 630 | 630 | 315 |  | 10 |  | 50% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 630 | 630 | 315 |  | - |  | - |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 首农集团润枫公园建设项目位于东风北桥南，东四环东侧，总面积 188.13 亩。项目改造后将打造一个全龄友好的一绿城市公园。原预计2023年年底前形象进度完成至100%。 |  |  |  |  | 首农集团润枫公园建设项目于2022年8月开工，2023年末该项目形象进度完成100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分（单位上级 ） |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工程全面竣工 |  | 开工面积188.13亩 | 开工面积188.13亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照合同中对工程质量的要求施工 |  | 工程质量合格 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据合同约定工程进度要求施工 |  | 截至2023年末该项目形象进度完成100%。 | 截至2023年6月7日，工程完成总量的100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格招投标程序，并按合同约定支付款项 |  | 严格招投标程序，并按合同约定支付款项 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 全面提升生态、休闲、文化、科普等多功能服务格局。在实现高质量绿化建设的同时，充分发挥公园生态惠民功能。 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  | 改善春夏时节飞絮严重、树木虫害泛滥的情况，为林地环境的有效治理发挥了核心作用。 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 提升和改善北京市周边生态环境，为周边百姓乐享绿色空间提供休闲活动场所 |  | 维护和改善生态环境，持续提升人居环境 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。