北京黑猪（延庆）核心种猪场升级改造项目

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1、项目背景

- 北京黑猪是北京市自主培育而成的优良猪种，也是国家级地方培育品种；是从二十世纪五十年代开始，经过三十多年的精心培育而成的猪种，于1982年，通过农业部鉴定后正式命名为“北京黑猪”。北京黑六牧业科技有限公司（以下简称“黑六公司”）不但使得北京黑猪种质资源得以挽救、延续和发展，而且制定了北京黑猪国家标准（GB/T 8472），成为北京黑猪种质资源的唯一拥有者。2017年，为配合京津冀协同发展政策，疏解非首都核心功能，黑六公司将北京区域内的北京黑猪全部外迁出北京。

- 近两年，国家出台了打好“种业翻身仗”，以解决种业“卡脖子”、农业“芯片”问题的相关政策，国务院领导对北京黑猪保护和利用作出重要批示。同时，为推动北京种业之都建设和发展，北京市先后发布了《北京现代种业发展三年行动计划（2020-2022年）》《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》，分别明确提出“建立北京黑猪等特有畜禽遗传资源的保种体系，确保北京地区特有种业遗传资源留在北京”“实施特色种质资源（含北京黑猪）保护利用行动，实现自主知识产权品种‘黑六’种猪（即北京黑猪）回归北京”“开展北京优势特色物种（含北京黑猪）种质创制与品种选育联合攻关”等相关要求。

- 为落实相关政策要求，首农食品集团发布“十四五”科技发展战略规划，提出“种质资源保护与新品种攻关行动”，将北京黑猪纳入重点行动方案之列，单独设立“北京黑猪资源保护与开发”重点项目。

- 以上这些政策措施充分说明，不论从国家还是地方层面，农业种质资源的保护和开发工作，是“十四五”期间农业与科技工作的重中之重。而北京黑猪作为北京地区特有的优良地方猪种，将北京黑猪种质资源回归北京势在必行。因此，北京黑猪回归北京不仅完成北京市政府交办的重点任务，而且对北京黑猪保种育种开发、完善产业链布局、提升品牌影响力奠定更加坚实的基础，从而推动北京黑猪种业高质量发展。

- 2、主要内容

- （1）生产设备设施：栏位饮水系统1套，料线系统1套，环控系统1套，监控系统1套，空气源供暖系统1套，公猪舍空气过滤系统1套，猪舍高压清洗设备1套。

- （2）检测设备：种猪测定设备28台，兽用B超仪2台，X光机（含洗片机）2台，兽医检验室设备1项，人工授精设备1项。

- （3）其他配套设备设施：洗消设备1项，烘干设备1项，繁殖场洗车房设备1项，备用发电机组1项。

- （4）土建工程：育种测定舍1栋（约4300㎡）、洗消中心建设1项（约300㎡）。

- 3、实施情况

- 该项目的实施单位黑六公司具有组织大型项目的丰富经验，相关负责人和技术人员都曾主持过多项国家级、部级、市级攻关项目，科研及项目管理经验丰富、组织协调能力强，团队合作意识好，而且都有强大的技术队伍，人员稳定设施设备完善。因此，再加上项目的充分前期工作准备，确保项目的实施效果。现项目按照要求，全部完成招投标与实施工作，并按期完成验收。

- 在项目的实施过程中，首农食品集团和黑六公司及黑六育种中心对项目实行全过程监督、检查。项目实施后，由黑六育种公司负责对项目的运营和管理，在生产管理的各个阶段完全按有关要求进行管理，并保证技术和管理措施到位。充分发挥各方面的协调作用，负责生产、检测设备及洗消设备的日常维护和运转，高效利用现代化设备设施，不断提升北京黑猪自动化饲喂、智能化育种水平，建立数字智能育种体系。

- 资金投入

- 项目总资金投入为2335.43万元，其中财政资金1485.34万元，自筹资金850.09万元。

- 使用背景

- 根据《关于拨付2023年市财政部门预算项目资金的通知》（京首农食品发 [2023]23号）要求，2023年黑六公司获得了财政支持资金1485.34万元，该项目经费支出预算总额2335.43万元，自筹资金850.09万元。该项目实施完成后，其中使用财政资金1485.34万元，自筹资金850.09万元，结算总额为2335.43万元，完成预算的100%。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 总体目标

- 本项目完成猪舍生产设备设施、检测设备和其他配套设备设施的购置，育种测定舍与洗消中心建设。

- 阶段性目标

- （1）完成生产设备设施：栏位饮水系统1套，料线系统1套，环控系统1套，监控系统1套，空气源供暖系统1套，公猪舍空气过滤系统1套，猪舍高压清洗设备1套。

- （2）完成检测设备：种猪测定设备28台，兽用B超仪2台，X光机（含洗片机）2台，兽医检验室设备1项，人工授精设备1项。

- （3）完成其他配套设备设施：洗消设备1项，烘干设备1项，繁殖场洗车房设备1项，备用发电机组1项。

- （4）完成土建工程：育种测定舍1栋（约4300㎡）、洗消中心建设1项（约300㎡）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

- 1、绩效评价的目的：严格落实《关于拨付2023年市财政部门预算项目资金的通知》（京首农食品发 [2023]21号）实施要求与资金使用要求；保证实现2023年度财政支农项目的产出与效果；发现项目资金使用及实施过程中存在的不足和问题，进一步改进和提高资金使用效益，促进项目管理绩效水平的不断提升。

- 2、绩效评价对象和范围：此次绩效评价的对象为北京黑猪（延庆）核心种猪场升级改造项目，其范围为该项目的实施全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 1、绩效评价原则：一是科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，公开接受监督。三是绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的对应关系。

- 2、绩效评价指标体系：本次绩效评价指标包括项目执行率、项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标、产出成本指标）、产出效果（经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标）、项目满意度（服务对象满意度）。结合项目目标以及项目建设要求、申报要求、等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。具体详见附件《项目支出绩效自评表》。

- 3、绩效评价方法：本次绩效评价主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

- 4、绩效评价标准：本次绩效评价主要采用计划目标评价法，即以年初设定的计划目标值为标准，对年末实际完成目标任务值进行评价打分。

（三）绩效评价工作过程。

- 根据项目绩效评价通知要求，公司在前期项目工作开展的基础上，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程为：一是前期准备。完成本次绩效评价的前期准备工作，完成了人员组织、资料准备、评价方式等一系列工作。二是财务核查。从项目资金入手，对资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目实施完成情况。三是数据分析。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行分析和评分，形成绩效评价指标体系，并撰写绩效评价报告。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 公司围绕绩效评价指标体系，通过数据分析、财务核查等方式，对本项目绩效指标进行了合理评价，最终评价结果为95分。

- 本项目建设内容已全部完成安装，准备投入使用。项目决算控制基本符合项目预算要求，项目资金严格按照专款专用进行拨付使用。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 该项目的建设内容是依据公司实际生产情况来确定的，项目预算是通过市场调查，根据现行市场价格作出的合理计划。同时，按照项目管理要求，编制可行性研究报告，经专家论证通过，逐级向项目主管部门申报。在获得项目批复后，公司组织相关实施工作。

- （二）项目过程情况

- 1、业务管理

- （1）质量控制。根据实际情况，核查施工单位资质、质量保证体系、安全体系等。在项目实施过程中，以质量为主控点，首先对进场材料与相关设备严格把关。不符合要求的不允许使用，为保证项目质量奠定基础，在设备安装过程中时刻注意实施质量，保证设备的正常运转。在项目实施过程中，以巡视、抽查相结合，对实施工作进行重点检查、抽查，发现问题当场解决，不留隐患。

- （2）进度控制。以签订的合同条款为总控目标，以保证项目质量与安全为前提，灵活掌握，随时调整，动态控制。确保施工单位按时进行设备的运输与调试安装。当项目实施进度较滞后时，及时进行沟通协调，采取措施召开协调会，增加安装人员，保证了项目进度按期完成。

- 2、财务管理：公司不断建立健全管理制度，严格按照预算的用途使用财政资金。公司收到财政资金后，按照企业会计准则要求，对财政资金进行明细核算。各项资金的支付必须附有真实票据，并且票据上须由经办人签字，主管领导审核，公司总经理审批。项目形成的固定资产，按照公司固定资产相关的管理办法进行管理，并按照项目名称建立固定资产台账。

- 根据签订的合同，以及主管部门要求，本着公平、公正、客观的原则，根据实施进度情况按期拨付资金，对资金进行动态控制。

- （三）项目产出情况

- 1、生产设备设施

- 本项目主要购置的饲喂设备，预算金额为415.66万元。公司通过委托第三方招标代理机构进行公开招标，最终廊坊京嘉畜牧机械有限公司中标，负责具体实施，合同签订金额为344.72万元；环控设备预算金额为397.66万元。公司通过委托第三方招标代理机构进行公开招标，最终北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司中标，负责具体实施，合同签订金额为315.99万元；监控设备预算金额为192.56万元。公司通过委托第三方招标代理机构进行公开招标，最终北京鑫晟恒远科技有限公司中标，负责具体实施，合同签订金额为188.52万元；种猪测定设备预算金额为199.89万元。公司通过委托第三方招标代理机构进行公开招标，最终廊坊京农畜牧科技有限公司中标，负责具体实施，合同签订金额为165.96万元；供暖发电设备预算金额为199.69万元。公司通过委托第三方招标代理机构进行公开招标，最终广东方瑞思特新能源科技有限公司中标，负责具体实施，合同签订金额为198.67万元。

- 2、检测设备

- 检测设备预算金额为168.65万元。公司通过委托第三方招标代理机构进行公开招标，最终张家口市新万盛仪器仪表有限公司中标，负责具体实施，合同签订金额为166.96万元。

- 3、其他配套设备设施

- 洗消设备预算金额为144.12万元。公司通过委托第三方招标代理机构（进行公开招标，最终廊坊京嘉畜牧机械有限公司中标，负责具体实施，合同签订金额为104.53万元。

- 4、土建工程

- 土建工程设备预算金额为855.96万元。公司通过委托第三方招标代理机构进行公开招标，最终北京城建亚泰建设集团有限公司中标，负责具体实施，合同签订金额为850.09万元。

- （四）项目效益情况

- 将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。该项目建设内容已全部完成实施，现所有设施设备购置安装合格，准备投入使用。项目成本控制基本符合项目预算，实时监控建设项目资金动向。

- 项目相较于本项目升级改造前年新增收益329万元。符合国家产业政策和投资方向，符合北京“种业之都”战略规划，符合农业产业化发展的要求及生猪养殖规模化、生态化的行业发展趋势，更能为北京高端猪肉供应和品质安全提供有效保障，促进社会经济的和谐发展，推动北京乡村振兴与种业振兴发展。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 该项目的实施单位黑六公司具有组织大型项目的丰富经验，相关负责人和技术人员都曾主持过多项国家级、部级、市级攻关项目，科研及项目管理经验丰富、组织协调能力强，团队合作意识好，而且都有强大的技术队伍，人员稳定，仪器设备完善。因此，再加上项目的充分前期工作准备，确保项目的实施效果。

- 为加强项目建设期管理，由黑六公司组成项目建设领导小组，负责协调解决项目建设期间的重大问题。项目领导小组下设项目建设管理办公室，负责项目设计、招投标、施工进度管理、项目资金管理、竣工验收等工作。

- 在项目的实施过程中，对项目实行全过程监督、检查。项目实施后，由黑六公司育种中心负责对项目的运营和管理，在生产管理的各个阶段完全按有关要求进行管理，并保证技术和管理措施到位。充分发挥各方面的协调作用，进行生产、检测设备及洗消设备，不断提升北京黑猪自动化饲喂、智能化育种水平，建立数字智能育种体系。

- （二）存在的问题及原因分析

- 无。

- 有关建议

- 无

- 其他需要说明的问题

- 无