项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 污水处理站设备设施升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 安全保障部 |  |  |  | 实施单位 |  | 山东广晟环保科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张海军 |  |  |  | 联系电话 |  | 18131486996 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14710032.04 | 14710032.04 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 984.282404 | 984.282404 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 4867208.00 | 4867208.00 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划在2023年6月底完成该项目的施工 |  |  |  |  | 至2023年5月12日完成该项目施工的80% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分（单位上级 ） |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理设备升级改造1套 |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 大于98% | 未施工 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 未施工 | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目申报、批复工作 |  | 2021-10 | 2021-10 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 方案制定和前期准备 |  | 2021-6 | 2022-4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 招标时间 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 采购设备到位时间 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2022-12 | 未施工 | 4 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1621.1029 | 1621.1029 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 直接收益 |  |  |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高污水处理能力，稳定运行，使用降低劳动强度，解决污水存在的安全隐患 |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高污水处理指标，使各项数值处理更加科学，降低污水处理产物，优化污水处理流程操作。 |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 履职基础，公共服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 大于95% | 95% | 15 |  | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 28 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。