附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年首农食品集团平原造林（两轮百万亩造林）林地养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京首农食品集团有限公司下属企业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2040.28 |  | 2040.28 | 2040.28 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2040.28 |  | 2040.28 | 2040.28 |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为加强和规范平原地区新增林木资源养护管理工作，巩固平原造林工程建设成果，根据北京市平原地区造林工程建设总指挥部《关于加强平原地区造林工程新增森林资源管护工作的意见》（市总指发〔2013〕4号）和《北京市平原地区造林工程林木资源养护管理办法（试行）》相关要求，做好林木养护工作，改善区域生态环境。 |  |  |  |  |  | 按照北京市平原地区造林工程建设总指挥部《关于加强平原地区造林工程新增森林资源管护工作的意见》（市总指发〔2013〕4号）和《北京市平原地区造林工程林木资源养护管理办法（试行）》相关要求，各项养护措施得到有效落实，精准化管护水平明显提高，精细化养护意识明显增强，措施落到实处。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分（单位上级 ） |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保证林木资源面积 |  | 8100.59亩 |  | 8100.59亩 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 外业与内业 |  | 树木生长正常，密度合理，修枝适度，无明显有害生物，无建筑废弃物；林下地被生长正常，裸露地表不超过20%；树干涂白整齐有效；管护组织、制度健全，管护档案齐全。 |  | 90% | 15 |  | 13.5 |  | 修枝、虫害、林内清洁方面略有欠缺，加强管理。 |  |
|  |  | 时效指标 | 浇水、施肥、树木修剪、涂白 |  | 2022年3月-11月 |  | 2022年3月-11月 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 管护经费标准 |  | 0.2532万元/亩（即3.8元/平方米） |  | 0.2532万元/亩（即3.8元/平方米） | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高首都生态环境 |  | 改善区域生态环境、保护并丰富生物多样性，有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力。 |  | 95% | 30 |  | 28.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 维护和改善生态环境，促进有林单位职工就业增收。 |  | 维护和改善生态环境，促进有林单位职工就业增收，员工满意度95%以上。 |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。